## PYAH — Technische Roadmap

Goed moment om dit te bespreken, want de keuzes die je nu maakt bepalen hoeveel werk (en geld) alles later kost. Hier is de complete roadmap.

### Waar je nu staat

Je hebt een statische website op Netlify. Dat betekent: geen database, geen login, geen "geheugen". Alles wat de blauwdruk vraagt (dashboards, betalingen, boekingen) vereist een backend — een server die data opslaat en logica uitvoert.

### De kern van wat je nodig hebt

Drie bouwblokken vormen de basis van alles:

1. Database + Authenticatie → Supabase 2. Betalingen → Mollie 3. E-mail notificaties → Resend

### Stap voor stap

#### Fase 1 — Fundament (authenticatie + database)

Zonder dit kan niets anders

- Supabase opzetten: dit is een open-source backend-as-a-service die PostgreSQL-database, login-systeem en beveiliging combineert

- Drie gebruikersrollen definiëren: klant, docent, admin (Sabine)

- Bestaande docentdata (nu waarschijnlijk statisch) migreren naar de database

- Inlogpagina's bouwen — apart voor klant en docent

Kosten Supabase: gratis tot ~500 klanten/docenten actief; daarna €25/maand (Pro)

#### Fase 2 — Docentdashboard

De docent beheert zichzelf

- Registratie + onboarding (docent vult profiel in, Sabine keurt goed)

- Profiel bewerken (foto, stijl, specialisme, bio)

- Agenda / beschikbaarheid instellen

- Aanvragen-inbox (kennismakingsgesprekken)

- Blog beheren (alleen Ervaren) + indienen ter goedkeuring

#### Fase 3 — Klantdashboard

De klant boekt en beheert

- Klant registratie (licht: naam, e-mail, wachtwoord)

- Kennismaking inplannen → koppeling aan docent

- Overzicht lessen (komend + afgelopen)

- Facturen downloaden

- Review achterlaten

#### Fase 4 — Betalingen via Mollie

Het geld stroomt veilig

- Mollie-account aanmaken (gratis, NL-gebaseerd)

- Koppeling bouwen: klant betaalt → Mollie verwerkt → PYAH ontvangt

- Commissie automatisch berekenen (10% startend / 20% ervaren)

- Uitbetaling aan docent (minus commissie)

- Facturen automatisch genereren (verplicht als je BTW aanrekent)

Kosten Mollie: €0,29 per iDEAL-transactie (geen maandelijkse kosten)

#### Fase 5 — Admin dashboard (Sabine)

Jij beheert het platform

- Nieuwe docenten goedkeuren of pauzeren

- Overzicht alle betalingen en commissies

- Statistieken (boekingen, omzet per docent)

- Blogs goedkeuren voor publicatie

#### Fase 6 — Notificaties

Iedereen blijft op de hoogte

- Bevestigingsmail bij boeking (klant + docent)

- Herinnering dag voor de les

- Mail bij nieuwe aanvraag (docent)

- Mail bij goedkeuring blog (docent)

Tool: Resend — gratis tot 3.000 mails/maand, daarna €20/maand

### Kostenoverzicht

| Tool | Waarvoor | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Database + login | Gratis → €25/maand |
| Mollie | Betalingen | €0,29 per transactie |
| Resend | E-mails | Gratis → €20/maand |
| Netlify | Hosting | Gratis → €19/maand |
| Totaal opstartfase |  | €0 — tot eerste boekingen |

De kosten groeien mee met het platform. In het begin betaal je vrijwel niets.

### Waar je nog aan moet denken

Juridisch / AVG (GDPR)

- Privacybeleid en cookieverklaring zijn verplicht — je verwerkt persoonsgegevens

- Verwerkersovereenkomst met Supabase en Mollie (zij leveren die aan)

- Algemene voorwaarden voor zowel klanten als docenten

Zakelijk

- Controleer of jouw BTW-structuur klopt bij het innen van commissie van docenten (je levert een dienst aan zzp'ers)

- Mollie vereist een geverifieerd bedrijfsaccount (KvK + bankrekening)

Planning / agenda

- Wil je dat docenten hun eigen beschikbaarheid beheren? Dan heb je een eenvoudige agendamodule nodig — dit is technisch de meest complexe stap

- Overweeg een simpele oplossing eerst: docent en klant plannen via e-mail/WhatsApp, en je bouwt de agenda later als het platform groeit

Schalen

- Begin klein: goedkeuringsflow voor docenten kan in de eerste fase gewoon via e-mail aan jou, voordat het admin dashboard klaar is

- Niet alles hoeft tegelijk — de blauwdruk is het einddoel, niet de startlijn

### Aanbevolen volgorde

1. Supabase instellen + authenticatie (login klant/docent/admin)

2. Docentregistratie + goedkeuringsflow (ook al is het eerst handmatig)

3. Klantregistratie + kennismaking inplannen

4. Mollie koppelen (betalingen)

5. Dashboards uitbouwen

6. Notificaties

7. Blog-systeem

Wil je dat ik één van deze fases verder uitwerk — bijvoorbeeld de exacte databasestructuur voor Supabase, of hoe de Mollie-integratie werkt?